SEGSEQ
Plan de développement MVP

Objectif : Construire un MVP web permettant de créer des SegSeq, connecter Strava et générer des classements multi-segments.

Vision produit

Valider le concept avant d investir massivement. Priorité : expérience utilisateur et classement.

Architecture cible

Frontend (Next.js) → Backend/Supabase → Base de données PostgreSQL → API Strava.

Outils recommandés

Next.js, Supabase, Figma, Cursor/Claude Code, GitHub, Strava API.

MVP V1

Connexion Strava, vélo et course, création de SegSeq (2 à 5 segments), fenêtre temporelle, classement global.

Hors périmètre

Application mobile native, paiements, clubs, notifications, IA, fonctionnalités premium.

Roadmap 8 semaines

S1 - Logo, pitch deck, landing page, validation du concept.

S2 - Maquettes Figma et parcours utilisateur.

S3 - Création Supabase et modèle de données.

S4 - Intégration OAuth Strava.

S5 - Création et gestion des SegSeq.

S6 - Moteur de calcul et validation des séquences.

S7 - Classements et interface utilisateur.

S8 - Bêta privée avec sportifs et clubs.

# Premier jalon

Obtenir un utilisateur connecté via Strava capable de consulter et rejoindre un SegSeq.

Le premier jalon est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît.

L'objectif n'est pas encore de calculer des SegSeq.

L'objectif est simplement :

Un utilisateur arrive sur SegSeq.com, clique sur "Connect with Strava", autorise l'application et voit son profil.

Si tu réussis ça, tu as validé :

- ton environnement de développement ;

- ton hébergement ;

- ton intégration Strava ;

- ta base de données ;

- ton système d'authentification.

C'est la fondation de tout le projet.

# Résultat attendu

À la fin du jalon, le scénario doit être :

Utilisateur ↓ SegSeq.com ↓ Connect with Strava ↓ Autorisation Strava ↓ Retour vers SegSeq ↓ Bonjour Aurélien 👋

Nom – Photo – ville  - Sport favori

# Étape 1 : Créer les comptes

### Compte GitHub

Tu vas stocker ton code ici.

Créer :

github.com

### Compte Supabase

Créer :

https://supabase.com

Créer un projet :

segseq-dev

### Compte Strava développeur

Créer :

https://www.strava.com/settings/api

Tu devras fournir :

Nom de l'application

SegSeq

Puis récupérer :

Client ID

Client Secret

Strava utilise OAuth 2.0 pour permettre aux athlètes d'autoriser une application à accéder à leurs données.1.py

# Étape 2 : Installer les outils

Je recommande :

### Cursor

https://cursor.com

C'est ton environnement de développement.

### Node.js

Installer :

https://nodejs.org

# Étape 3 : Créer le projet

Dans Cursor :

npx create-next-app@latest segseq

Réponds :

TypeScript : Oui

Tailwind : Oui

App Router : Oui

Tu obtiens :

segseq/

# Étape 4 : Première page

Créer simplement :

SegSeq

Turn Strava Segments into Stage Races

[ Connect with Strava ]

Sans fonctionnalité.

Juste l'interface.

# Étape 5 : Configurer Supabase

Créer la table :

## profiles

create table profiles (

id uuid primary key,

strava_id bigint,

firstname text,

lastname text,

avatar_url text,

created_at timestamp

);

C'est tout.

# Étape 6 : Intégrer OAuth Strava

C'est la partie importante.

Flux :

Utilisateur clique ↓ Strava ↓ Autorisation ↓ Retour SegSeq

Strava renvoie un :

authorization_code

que ton backend échange contre :

access_token

refresh_token

Les applications Strava doivent échanger le code OAuth contre des jetons d'accès et de rafraîchissement après autorisation utilisateur.1.py

# Étape 7 : Sauvegarder l'utilisateur

Après la connexion :

récupérer :

athlete.id
firstname
lastname
profile image

puis les enregistrer dans :

profiles

# Étape 8 : Créer le dashboard

Après connexion :

--------------------------------

∿∿

Bienvenue Aurélien

Photo

Strava ID

Aucun SegSeq pour le moment

--------------------------------

Très simple.

# Étape 9 : Vérifier un vrai utilisateur

Le test est :

✅ connexion Strava

✅ retour automatique dans SegSeq

✅ création du profil

✅ affichage du nom

✅ affichage de la photo

Si ça fonctionne :

Mission accomplie

# Ce qu'il ne faut PAS faire pendant ce jalon

Ne touche surtout pas à :

❌ segments

❌ classements

❌ calcul des temps

❌ création de SegSeq

❌ paiement

❌ notifications

❌ mobile

Le risque n°1 des fondateurs est de vouloir tout construire.

# Livrable du jalon 1

À la fin, tu dois avoir :

https://segseq.com
↓
Connect with Strava
↓
Dashboard utilisateur

Et seulement ça.

# Durée réaliste

Avec Cursor + Claude Code et sans expérience de développement :

Installation outils : 1 jour

Compte Strava : 30 min

Compte Supabase : 30 min

Landing page : 1 jour

OAuth Strava : 2 à 4 jours

Dashboard : 1 jour

Soit environ :

1 semaine à temps partiel pour atteindre ce premier véritable jalon. Une fois cette étape franchie, tu pourras commencer le vrai cœur de SegSeq : récupérer les activités Strava puis détecter automatiquement les séquences de segments.

Next step / 28 juillet

Ce que je ferais à ta place maintenant

Ordre de priorité :

1 Finir la création de l'application Strava Developer

Récupérer : Client ID + Client Secret

2 Installer : Node.js

3 Installer : Cursor

4 Créer ton projet Next.js

5 Connecter GitHub

6 Créer un compte Vercel. Pas forcément pour l'utiliser immédiatement, mais pour qu'il soit prêt quand tu commenceras l'authentification Strava.

Si ton objectif est le premier jalon ("Connect with Strava"), alors :

GitHub = stocker le code

Cursor = développer

Node.js = exécuter l'application

Vercel = publier automatiquement sur Internet